# AQ-06
IT VA BIZNES ANALITIKA DIREKTORI UCHUN AMALIY QO'LLANMA
4-QISM

Mavzu: Hisobotlarni qabul qilish, tahlil qilish va CEO uchun Executive Report

# 1. Hisobotlarni qabul qilish standarti

IT va Biznes Analitika direksiyasining barcha hisobotlari tasdiqlangan formatda, yagona ma'lumotlar manbasi asosida va belgilangan muddatlarda topshiriladi.

Dashboard ma'lumotlari 1C, Bitrix24 va BI tizimlari bilan mos bo'lishi shart.

Reja/Fakt taqqoslanadi.

KPI natijalari ilova qilinadi.

Incident va Change statistikasi ko'rsatiladi.

Og'ish sabablari hamda tuzatish rejasi kiritiladi.

# 2. Hisobotni tekshirish algoritmi

| Bosqich | Tekshiruv |
| --- | --- |
| 1 | Hisobot to'liqligi |
| 2 | KPI va Reja/Fakt tekshiruvi |
| 3 | 1C/Bitrix/BI ma'lumotlarini solishtirish |
| 4 | Incident va Change tahlili |
| 5 | Data Quality tekshiruvi |
| 6 | Direktor xulosasi |
| 7 | Tasdiqlash yoki qayta ishlash |

# 3. Haftalik IT va BI hisoboti

| Yo'nalish | Reja | Fakt | Og'ish | Qaror |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infratuzilma |  |  |  |  |
| 1C |  |  |  |  |
| Bitrix24 |  |  |  |  |
| BI |  |  |  |  |
| Axborot xavfsizligi |  |  |  |  |

# 4. Oylik direktor hisoboti tarkibi

Uptime va Incident statistikasi

MTTR va Change Success Rate

Dashboard va Data Quality holati

AI avtomatlashtirish natijalari

Axborot xavfsizligi hodisalari

Risklar va keyingi oy rejasi

# 5. CEO uchun Executive Report

Hisobot 1-2 sahifadan iborat bo'lib, rahbariyat uchun qaror qabul qilishga xizmat qiladigan asosiy ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi.

Asosiy IT KPIlar

Top 5 yutuq

Top 5 muammo

Kritik risklar

Qaror talab qiluvchi masalalar

Keyingi davr ustuvor loyihalari

# 6. Hisobotni rad etish mezonlari

KPIlar kiritilmagan

Dashboard ma'lumotlari tasdiqlanmagan

Reja/Fakt yo'q

Incident statistikasi mavjud emas

Hisobot muddati buzilgan

# 7. Direktor chek-listi

□ Hisobotlar qabul qilindi

□ Dashboard tekshirildi

□ KPIlar tasdiqlandi

□ Data Quality baholandi

□ Risklar ko'rib chiqildi

□ CEO Executive Report yuborildi

# 4-qism yakuni

5-qismda yig'ilishlar reglamenti, IT Review, qarorlar reyestri, 30/60/90 kunlik reja va amaliy keyslar keltiriladi.