# AQ-02
TA'MINOT DIREKTORI UCHUN AMALIY QO'LLANMA
4-QISM

Mavzu: Hisobotlarni qabul qilish, tahlil qilish va CEO uchun boshqaruv hisoboti

# 1. Hisobotlarni qabul qilish standarti

Har bir bo'lim rahbari hisobotni tasdiqlangan shakl va muddatlarda taqdim etadi.

Reja va fakt ko'rsatkichlari mavjud bo'lishi shart.

KPI natijalari ilova qilinadi.

Og'ish sabablari ko'rsatiladi.

Tuzatish choralari yoziladi.

ERP/1C ma'lumotlari bilan tasdiqlanadi.

# 2. Hisobotlarni tekshirish algoritmi

| Bosqich | Tekshiruv |
| --- | --- |
| 1 | Hisobot to'liqligi |
| 2 | Reja/Fakt taqqoslash |
| 3 | KPI tahlili |
| 4 | Supplier natijalarini tekshirish |
| 5 | Risklarni baholash |
| 6 | Direktor xulosasi |
| 7 | Tasdiqlash yoki qaytarish |

# 3. Supplier hisobotlarini baholash

OTIF ko'rsatkichi

Mahsulot sifati

Narx intizomi

Yetkazib berish muddati

Shikoyatlar soni

Reyting o'zgarishi

# 4. Haftalik ta'minot hisoboti

| Yo'nalish | Reja | Fakt | Og'ish | Qaror |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xarid |  |  |  |  |
| Supplier |  |  |  |  |
| Logistika |  |  |  |  |
| Ombor |  |  |  |  |

# 5. Oylik direktor hisoboti tarkibi

Xarid rejasi bajarilishi

Supplier KPIlari

OTIF tahlili

Narx tejalishi

Risklar

Keyingi oy rejasi

# 6. CEO Executive Report

CEO uchun hisobot 1-2 sahifadan iborat bo'lib, faqat qaror qabul qilish uchun zarur ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Asosiy KPIlar

Top 5 muammo

Top 5 yutuq

Qaror talab qiluvchi masalalar

Kelgusi davr rejasi

# 7. Hisobotni rad etish mezonlari

KPI ko'rsatilmagan

Dalillar ilova qilinmagan

Reja/Fakt yo'q

Og'ish sababi yozilmagan

Muddat buzilgan

# 8. Direktor chek-listi

□ Hisobotlar qabul qilindi

□ Supplier KPIlari tekshirildi

□ Risklar baholandi

□ Tuzatish rejasi tasdiqlandi

□ CEO hisoboti yuborildi

# 4-qism yakuni

5-qismda yig'ilishlar reglamenti, qarorlar reyestri, amaliy keyslar va yakuniy boshqaruv standartlari bayon qilinadi.